MEMECOIN SNIPER BOT

Anti-Rug Safety System

──────────────────────────────

기획 및 개발 계획서

Pump.fun · Raydium · BonkFun · PumpSwap

Version 1.0  |  2026.03

⚠️ 본 문서는 OpenAI Codex 기반 개발을 위한 기획서입니다

# 프로젝트 개요 (Executive Summary)

## 목적

Pump.fun, BonkFun(letsbonk.fun), PumpSwap 등 솔라나 기반 밀코인 발행 플랫폼에서 신규 토큰을 실시간 감지하고, 다층 안전 필터를 통해 스캐/러그풀 토큰을 자동으로 걸러낸 뒤, 안전한 토큰만 스나이핑(조기 매수)하는 자동화 시스템을 구축합니다.

## 핵심 차별화 포인트

- 5단계 안전 필터 파이프라인: 온체인 검증 → RugCheck API → 소셜 분석 → 개발자 신뢰도 → 지갑 집중도 분석

- 다중 플랫폼 지원: Pump.fun, BonkFun, PumpSwap 동시 모니터링

- 손절매 자동화: 시간/가격 기반 자동 매도 전략

- 대시보드 기반 운영: Telegram 알림 + 웹 대시보드로 실시간 모니터링

# 시스템 아키텍처

## 전체 시스템 구성도 (Architecture Overview)

시스템은 6개의 핵심 모듈로 구성되며, 각 모듈은 독립적으로 동작하고 메시지 큐를 통해 서로 통신합니다:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  [1] Token Listener  →  [2] Safety Filter Pipeline  →  [3] Sniper Engine  │

│       (WebSocket)           (5-Stage Check)            (Auto Buy)       │

│                                                                        │

│  [4] Position Manager  ←  [5] Dashboard/Alerts  ←  [6] Data Store    │

│     (Auto Sell/SL/TP)       (Telegram + Web)         (SQLite/Redis)   │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 모듈별 상세 설명

| 모듈 | 역할 | 기술 스택 | 주요 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Token Listener | Solana 온체인에서 신규 토큰 발행 실시간 감지 | TypeScript + Solana Web3.js | Helius/Chainstack RPC (gRPC 권장) |
| 2. Safety Filter | 5단계 스캐/러그 필터링 | TypeScript + REST APIs | RugCheck API, Twitter API, DexScreener API |
| 3. Sniper Engine | 필터 통과 토큰 자동 매수 실행 | TypeScript + Anchor SDK | Jito(MEV) 또는 우선순위 수수료 |
| 4. Position Manager | 보유 토큰 관리 및 자동 매도 | TypeScript | Bonding Curve 가격 조회 |
| 5. Dashboard/Alerts | 실시간 모니터링 UI + 알림 | React (Next.js) + Telegram Bot | Telegram Bot API, WebSocket |
| 6. Data Store | 트레이드 로그, 성과 분석 데이터 | SQLite + Redis | 로컬 파일 DB + 인메모리 캐시 |

# 기술 스택 상세

## 핵심 기술 선택 근거

| 영역 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| 언어 | TypeScript (Node.js) | Solana 생태계 SDK 최다, 비개발자 학습 용이, Codex 호환성 최고 |
| Solana SDK | @solana/web3.js + Anchor | Pump.fun IDL 디코딩, 트랜잭션 구성에 필수 |
| RPC 프로바이더 | Helius / Chainstack (gRPC) | 빠른 블록 구독, blockSubscribe/logsSubscribe 지원 |
| 안전성 검증 | RugCheck API + 자체 분석 | 무료 API, Solana 특화, 14개 분석 모듈 |
| 시세 데이터 | DexScreener API | 무료, 다체인 지원, 실시간 가격/유동성 |
| 소셜 분석 | Twitter/X API v2 | 멘션 카운트, 해시태그 트래킹 |
| MEV 보호 | Jito Bundle SDK | 샌드위치 공격 방지, 트랜잭션 우선순위 확보 |
| 데이터베이스 | SQLite + Redis | 경량, 설치 간편, 로컬 운영 가능 |
| 알림 | Telegram Bot API | 모바일 실시간 알림, 무료 |
| 대시보드 | Next.js + TailwindCSS | 빠른 개발, SSR 지원 |

## 필수 외부 API 목록 및 엔드포인트

| API 명 | 엔드포인트 / URL | 용도 | 요금 |
| --- | --- | --- | --- |
| RugCheck | https://api.rugcheck.xyz/v1/tokens/{mint}/report | 토큰 리스크 스코어, 홀더 분석, 리퀄 검증 | 무료 (Rate Limit 있음) |
| DexScreener | https://api.dexscreener.com/latest/dex/tokens/{addr} | 실시간 가격, 거래량, 유동성 | 무료 |
| Solana RPC | wss://mainnet.helius-rpc.com | blockSubscribe, 트랜잭션 구독 | 월 $49~ (Helius) |
| Helius gRPC | gRPC endpoint (Helius Business) | 최속 토큰 감지 (<2초) | 월 $199~ (Business) |
| Twitter/X API | https://api.twitter.com/2/tweets/search/recent | 토큰 멘션 분석 | 무료 (Basic) |
| Jito Bundle | https://mainnet.block-engine.jito.wtf | MEV 보호 트랜잭션 | tip 기반 (수수료) |
| DeFade | https://defade.org/api/v1/analyze/{mint} | 14개 모듈 종합 분석 | 무료 (Beta) |
| SolanaTracker | https://data.solanatracker.io/tokens/{addr} | 리스크 스코어 (1-10) | 무료 Tier 있음 |

# 5단계 안전 필터 파이프라인 (핵심)

이 시스템의 가장 중요한 부분입니다. 신규 토큰이 감지되면 5단계 필터를 순차적으로 통과해야만 매수가 실행됩니다. 하나라도 실패하면 해당 토큰은 자동으로 거부됩니다.

### Stage 1: 온체인 기본 검증 (Instant, <1초)

토큰이 감지되는 즉시 블록체인 데이터만으로 기본적인 위험 요소를 점검합니다:

| 검증 항목 | 합격 조건 | 불합격 시 조치 |
| --- | --- | --- |
| Mint Authority | 포기됨 (Revoked) | 즉시 거부 - 추가 발행 가능 |
| Freeze Authority | 포기됨 (Revoked) | 즉시 거부 - 계정 동결 가능 |
| 개발자 번들 매수 | 창작자 TX에 자기 매수 없음 | 거부 - 번들 스캐의 전형적 패턴 |
| 토큰 메타데이터 | 이름/심볼/이미지 정상 존재 | 거부 - 불완전한 프로젝트 |
| 초기 유동성 (SOL) | 최소 0.5 SOL 이상 | 거부 - 너무 적은 유동성 |

Codex 구현 프롬프트: "Solana web3.js를 사용하여, 토큰 민트 주소로 getMintInfo()를 호출하고, mintAuthority와 freezeAuthority가 null인지 확인하는 TypeScript 함수를 작성해줘. 또한 getTransaction()으로 생성 TX를 가져와서, 같은 TX 내에 개발자가 자기 토큰을 매수하는 instruction이 있는지 검사해줘."

### Stage 2: RugCheck API 검증 (~2-3초)

RugCheck.xyz API를 호출하여 전문적인 리스크 평가를 받습니다:

GET https://api.rugcheck.xyz/v1/tokens/{mint_address}/report

| 검증 항목 | 합격 기준 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Risk Score | "Good" 또는 점수 < 50 | 종합 리스크 점수 |
| Top 10 Holder 집중도 | < 30% 합산 보유 | 특정 지갑 독점 여부 |
| Insider 네트워크 | 발견되지 않음 | 내부자 공모 감지 |
| Liquidity Status | Locked 또는 Burned | 러그 풀 방지 핵심 지표 |
| Sniper 감지 | 초기 스나이퍼 < 5개 | 봇 조작 의심 |

Codex 구현 프롬프트: "RugCheck API (https://api.rugcheck.xyz/v1/tokens/{mint}/report)를 호출하여 JSON 응답을 파싱하는 TypeScript 함수를 작성해줘. 응답에서 score, topHolders, risks[] 배열을 추출하고, 합격/불합격을 boolean으로 반환해줘. 실패 시 3회 재시도 로직 포함."

### Stage 3: 소셜 네트워크 분석 (~3-5초)

Twitter/X API를 사용하여 해당 토큰의 소셜 미디어 언급도를 분석합니다:

| 분석 항목 | 방법 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 트윗터 멘션 수 | Twitter Search API로 $TICKER 검색 | 최소 5개 이상 멘션 (최근 1시간) |
| 독립 계정 수 | 멘션한 고유 계정 수 확인 | 최소 3개 이상 독립 계정 |
| 봇 의심 계정 필터 | 계정 생성일, 팔로워 수 확인 | 생성 30일 미만 + 팔로워 10명 미만 = 봇 판정 |
| 인플루언서 언급 | 팔로워 10K+ 계정의 멘션 여부 | 있으면 보너스 점수 +20 |
| DexScreener 소셜 링크 | DexScreener API socials[] 필드 | 트윗터/웹사이트/텔레그램 존재 시 보너스 |

Codex 구현 프롬프트: "Twitter API v2의 /2/tweets/search/recent 엔드포인트를 호출하여 특정 $TICKER를 검색하는 TypeScript 함수를 작성해줘. 멘션 수, 고유 작성자 수, 각 작성자의 followers_count를 수집하고 점수화해줘. 계정 생성일 30일 미만이면서 팔로워 10명 미만인 계정은 봇으로 표시해줘."

### Stage 4: 개발자 신뢰도 분석 (~2-3초)

토큰 창작자(deployer) 지갑의 이력을 분석하여 신뢰도를 평가합니다:

| 분석 항목 | 위험 신호 | 안전 신호 |
| --- | --- | --- |
| 지갑 거래 이력 | 거래 10건 미만 + 생성 7일 미만 | 오래된 활성 지갑 (90일+) |
| 이전 토큰 발행 이력 | 과거 토큰이 모두 러그 | 과거 성공 토큰 존재 |
| SOL 잔고 | 잔고 없음 (= 일회용 지갑) | 적정 잔고 보유 |
| 토큰 보유 비율 | 총 공급량의 20% 이상 보유 | 공급량의 5% 미만 보유 |
| 지갑 네트워크 | RugCheck insiders 그래프에서 공모 발견 | 독립적 지갑 |

Codex 구현 프롬프트: "Solana web3.js로 deployer 주소의 getSignaturesForAddress()를 호출해서 총 트랜잭션 수와 가장 오래된 트랜잭션 날짜를 확인하는 함수를 작성해줘. 또한 getBalance()로 SOL 잔고를 확인하고, RugCheck API의 /tokens/{mint}/report에서 creator 정보를 추출해줘."

### Stage 5: 지갑 집중도 및 번들 감지 (~2-3초)

특정 지갑이 토큰을 독점하고 있는지, 번들링(bundling)을 통한 조작이 있는지 검증합니다:

| 검증 항목 | 위험 기준 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| Top 10 홀더 집중도 | 합산 50% 이상 | RugCheck topHolders[] 분석 |
| 번들 감지 | 동일 블록에 다수 지갑 매수 | 생성 TX 블록의 다른 TX 스캔 |
| 스나이퍼 독점 | 단일 스나이퍼가 10%+ 보유 | RugCheck snipers 데이터 |
| 개발자 연관 지갑 | 개발자와 토큰 전송 이력 있는 지갑 | RugCheck insiders graph |
| 유동성 비율 | 시가총액 대비 유동성 < 10% | DexScreener liquidity vs fdv |

Codex 구현 프롬프트: "RugCheck API 응답의 topHolders 배열에서 각 홀더의 pct 필드를 합산하고, 상위 10개 지갑의 총 보유율이 50%를 초과하는지 확인하는 함수를 작성해줘. 또한 토큰 생성 블록 번호와 같은 블록에서 발생한 다른 매수 TX를 getBlock()으로 스캔해서 번들링 여부를 감지해줘."

## 종합 점수 계산 및 판정 기준

| 단계 | 배점 | 통과 기준 | 가중치 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 1: 온체인 기본 | Pass/Fail | 모두 Pass 필수 | 필수 (Gate) |
| Stage 2: RugCheck | 100점 | 70점 이상 | 30% |
| Stage 3: 소셜 분석 | 100점 | 40점 이상 | 20% |
| Stage 4: 개발자 신뢰도 | 100점 | 50점 이상 | 25% |
| Stage 5: 지갑 집중도 | 100점 | 60점 이상 | 25% |
| 총합 합격 기준 | 100점 환산 | 65점 이상시 매수 | 100% |

# 스나이핑 엔진 및 포지션 관리

## 매수 전략 (Buy Strategy)

| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 매수 금액 | 0.05 SOL | 토큰당 최대 투자액 (설정 가능) |
| Slippage | 15% | Pump.fun 본딩 커브 특성상 높은 슬리페이지 필요 |
| Priority Fee | 200,000 microlamports | 트랜잭션 우선순위 확보 |
| Jito Tip | 0.001 SOL | MEV 보호 (Jito 사용 시) |
| 매수 시점 | Bonding Curve 초기 (시가총액 < $10K) | 저점 매수 확보 |
| 동시 보유 한도 | 최대 5개 토큰 | 리스크 분산 |

## 매도 전략 (Sell Strategy)

| 조건 | 실행 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 이익실현 (Take Profit) | +100%에서 50% 매도, +300%에서 전량 매도 | 단계별 이익실현 |
| 손절매 (Stop Loss) | -30%에서 전량 매도 | 손실 제한 |
| 시간 기반 매도 | 매수 후 10분 경과 시 자동 매도 | 장기 보유 리스크 방지 |
| 러그 감지 매도 | 개발자 대량 매도 감지 시 즉시 매도 | 러그풀 실시간 대응 |
| Bonding Curve 완료 | PumpSwap 마이그레이션 직전 매도 | 마이그레이션 리스크 회피 |

Codex 구현 프롬프트: "Pump.fun bonding curve에 대한 buy instruction을 Anchor IDL을 사용해서 구성하는 TypeScript 함수를 작성해줘. program ID는 6EF8rrecthR5Dkzon8Nwu78hRvfCKubJ14M5uBEwF6P이고, buy instruction의 discriminator는 Anchor 규격에 따라 SHA256('global:buy')의 앞 8바이트야. 매개변수로 mint, bondingCurve, associatedBondingCurve, userATA를 받고, amount와 maxSolCost(슬리페이지 포함)를 계산해줘."

# 프로젝트 폴더 구조 (디렉토리 맵)

OpenAI Codex에서 각 파일을 생성할 때 이 구조를 그대로 따르세요:

memecoin-sniper/

├── src/

│   ├── config/

│   │   ├── index.ts              # 환경변수 및 글로벌 설정

│   │   ├── constants.ts          # Pump.fun Program ID, 시스템 주소

│   │   └── strategy.ts           # 매수/매도 전략 파라미터

│   ├── listener/

│   │   ├── tokenListener.ts      # WebSocket 블록 구독 및 신규 토큰 감지

│   │   ├── pumpfunParser.ts      # Pump.fun TX 파싱 (mint, bondingCurve 추출)

│   │   └── bonkfunParser.ts      # BonkFun TX 파싱

│   ├── filters/

│   │   ├── filterPipeline.ts     # 5단계 필터 오케스트레이터

│   │   ├── stage1_onchain.ts     # Mint/Freeze authority, 번들 검증

│   │   ├── stage2_rugcheck.ts    # RugCheck API 호출 및 점수화

│   │   ├── stage3_social.ts      # Twitter API 멘션 분석

│   │   ├── stage4_developer.ts   # 개발자 지갑 이력 분석

│   │   ├── stage5_concentration.ts # 지갑 집중도/번들 감지

│   │   └── scorer.ts             # 종합 점수 계산기

│   ├── trading/

│   │   ├── sniperEngine.ts       # 매수 실행 로직

│   │   ├── sellEngine.ts         # 매도 실행 (TP/SL/시간)

│   │   ├── positionManager.ts    # 보유 토큰 상태 관리

│   │   └── txBuilder.ts          # Solana TX 구성 (Anchor + Jito)

│   ├── data/

│   │   ├── database.ts           # SQLite 스키마 및 CRUD

│   │   ├── cache.ts              # Redis 캐시 레이어

│   │   └── models.ts             # 데이터 타입 정의

│   ├── alerts/

│   │   └── telegramBot.ts        # Telegram 알림 및 커맨드

│   ├── dashboard/                    # Next.js 웹 대시보드

│   │   ├── pages/

│   │   └── components/

│   └── index.ts                      # 메인 엔트리포인트

├── .env.example                          # 환경변수 템플릿

├── package.json

├── tsconfig.json

└── README.md

# 개발 단계별 작업 계획

Codex에서 아래 순서대로 프롬프트를 입력하면서 단계별로 개발을 진행하세요. 각 단계가 완료되면 테스트한 후 다음 단계로 넘어가세요.

## Phase 1: 프로젝트 초기화 및 환경 설정 (예상 1일)

Codex 프롬프트 1-1: "다음 프로젝트 구조로 TypeScript + Node.js 프로젝트를 초기화해줘. package.json에 다음 의존성을 포함해줘: @solana/web3.js, @coral-xyz/anchor, bs58, dotenv, node-fetch, better-sqlite3, ioredis, telegraf. tsconfig.json은 target: ES2020, module: commonjs, strict: true로 설정해줘."

Codex 프롬프트 1-2: "config/index.ts를 만들어줘. dotenv로 .env에서 SOLANA_RPC_URL, SOLANA_WS_URL, PRIVATE_KEY, RUGCHECK_API_KEY, TWITTER_BEARER_TOKEN, TELEGRAM_BOT_TOKEN, TELEGRAM_CHAT_ID를 불러오는 설정 객체를 export해줘. config/constants.ts에는 PUMP_FUN_PROGRAM_ID = '6EF8rrecthR5Dkzon8Nwu78hRvfCKubJ14M5uBEwF6P'와 기타 시스템 주소들을 정의해줘."

Codex 프롬프트 1-3: "config/strategy.ts에 매수/매도 전략 설정을 만들어줘: BUY_AMOUNT_SOL=0.05, SLIPPAGE=0.15, PRIORITY_FEE=200000, TAKE_PROFIT_1={pct:100,sellPct:50}, TAKE_PROFIT_2={pct:300,sellPct:100}, STOP_LOSS=-30, TIME_LIMIT_MINUTES=10, MAX_POSITIONS=5. 모든 값은 .env에서 오버라이드 가능하게 해줘."

## Phase 2: Token Listener 구현 (예상 2일)

Codex 프롬프트 2-1: "listener/tokenListener.ts를 작성해줘. @solana/web3.js의 Connection을 사용하여 WebSocket으로 Solana mainnet에 연결해줘. connection.onLogs(또는 blockSubscribe)로 Pump.fun Program ID(6EF8rrecthR5Dkzon8Nwu78hRvfCKubJ14M5uBEwF6P)에 관련된 트랜잭션을 실시간으로 구독해줘. 로그에서 'Program log: Instruction: Create'를 필터링해서 신규 토큰 생성만 감지하도록 해줘. 재연결 로직 포함."

Codex 프롬프트 2-2: "listener/pumpfunParser.ts를 작성해줘. 감지된 트랜잭션 시그니처로 getTransaction()을 호출해서 풀 TX 데이터를 가져와. accountKeys에서 mint 주소(인덱스 0), bondingCurve 주소(인덱스 2), associatedBondingCurve(인덱스 3), creator 주소(인덱스 7)를 추출하는 함수를 만들어줘. Pump.fun 토큰은 6 decimal임을 참고해줘."

## Phase 3: Safety Filter 구현 (예상 3-4일)

Codex 프롬프트 3-1: "filters/stage1_onchain.ts를 작성해줘. 입력: mintAddress(string). getMint()로 mintAuthority와 freezeAuthority가 null인지 확인. getTransaction()으로 생성 TX를 분석해서 같은 TX 내에 개발자의 buy instruction이 있는지 검사(번들 감지). 메타데이터의 name, symbol, uri 존재 여부 확인. 결과를 {passed: boolean, reasons: string[]} 형태로 반환해줘."

Codex 프롬프트 3-2: "filters/stage2_rugcheck.ts를 작성해줘. fetch()로 https://api.rugcheck.xyz/v1/tokens/{mint}/report를 호출. 응답에서 score, topHolders(각각의 pct), risks[] 배열, 유동성 상태를 추출. 점수화 로직: score가 'Good'이면 100점, top10 합산 <30%면 +20점, risks에 'danger' 타입이 있으면 -30점. 3회 retry + exponential backoff. 결과를 {score: number, passed: boolean, details: object}로 반환."

Codex 프롬프트 3-3: "filters/stage3_social.ts, stage4_developer.ts, stage5_concentration.ts를 각각 작성해줘. 각 Stage는 앞서 설명한 표의 기준을 그대로 구현해줘. 모두 동일한 인터페이스 {score: number, passed: boolean, details: object}를 반환해줘."

Codex 프롬프트 3-4: "filters/filterPipeline.ts를 작성해줘. 입력: {mintAddress, creator, txSignature}. stage1부터 stage5까지 순차적으로 실행하되, 앞 단계가 실패하면 다음 단계는 실행하지 않고 즉시 reject. 모두 통과하면 scorer.ts의 calculateTotalScore()를 호출해서 총점 65점 이상인지 확인. 결과: {approved: boolean, totalScore: number, stageResults: StageResult[]}를 반환."

## Phase 4: Sniper Engine + Position Manager (예상 3일)

Codex 프롬프트 4-1: "trading/txBuilder.ts를 작성해줘. Pump.fun bonding curve에 대한 buy와 sell instruction을 생성하는 함수. Anchor IDL discriminator를 사용해서 instruction data를 구성. buy(mint, bondingCurve, associatedBondingCurve, amountSOL, slippage)와 sell(mint, bondingCurve, associatedBondingCurve, tokenAmount, slippage). Priority fee와 compute unit 설정 포함. Jito bundle 전송 옵션 포함."

Codex 프롬프트 4-2: "trading/sniperEngine.ts를 작성해줘. filterPipeline의 결과가 approved이면, positionManager의 현재 포지션 수를 확인하고 MAX_POSITIONS 미만이면 txBuilder.buy()를 호출. TX 성공 시 positionManager에 포지션 등록. 실패 시 2회 재시도. 모든 결과를 database에 로깅하고 telegram으로 알림 전송."

Codex 프롬프트 4-3: "trading/positionManager.ts를 작성해줘. 보유 중인 토큰들의 가격을 5초마다 DexScreener API로 폴링. 각 포지션별로: 이익률 계산 → TP1(+100%)에 50% 매도 → TP2(+300%)에 전량 매도 → SL(-30%)에 전량 매도 → 10분 타임아웃 시 전량 매도. 또한 creator 지갑이 대량 매도(총 공급량의 5%+)를 실행하면 즉시 매도하는 러그 감지 로직 포함."

## Phase 5: 데이터베이스 + Telegram 알림 (예상 2일)

Codex 프롬프트 5-1: "data/database.ts를 작성해줘. better-sqlite3를 사용. 테이블: trades(트레이드 기록), tokens(분석된 토큰), positions(현재 보유), daily_stats(일별 성과). trades 테이블에는 mint, buyTx, sellTx, buyPrice, sellPrice, profitSOL, profitPct, totalScore, timestamp 컬럼 포함."

Codex 프롬프트 5-2: "alerts/telegramBot.ts를 작성해줘. telegraf 라이브러리 사용. 다음 이벤트 시 알림 전송: 신규 토큰 감지(필터 결과 포함), 매수 실행, 매도 실행(PnL 포함), 러그 감지 경고. 커맨드: /status(현재 포지션), /stats(오늘 PnL), /pause(봇 일시정지), /resume(봇 재시작). 알림에는 토큰명, 점수, 링크(DexScreener, Solscan) 포함."

## Phase 6: 대시보드 (예상 2-3일)

Codex 프롬프트 6-1: "dashboard/ 폴더에 Next.js + TailwindCSS 웹 대시보드를 만들어줘. 페이지: (1) 실시간 모니터 - 감지된 토큰 피드, 필터 결과, 현재 포지션. (2) 트레이드 이력 - 모든 매수/매도 기록 테이블 + PnL 차트. (3) 설정 - 매수금액, TP/SL, 필터 임계값 조정. WebSocket으로 백엔드와 실시간 통신."

## Phase 7: 통합 테스트 및 최적화 (예상 2-3일)

Codex 프롬프트 7-1: "index.ts에 메인 엔트리포인트를 작성해줘. tokenListener를 시작하고, 신규 토큰이 감지되면 filterPipeline → sniperEngine → positionManager 순으로 실행하는 파이프라인. telegramBot과 database를 초기화하고, graceful shutdown(SIGINT) 시 모든 포지션 매도 후 종료. process.on('uncaughtException')으로 에러 처리."

Codex 프롬프트 7-2: "테스트를 위해 Solana devnet에서 동작하도록 환경 변수만 바꿀 수 있는 구조로 만들어줘. RPC URL만 바꾸면 devnet/mainnet 전환이 가능해야 해. 또한 모든 외부 API 호출을 mock할 수 있는 테스트 모드 플래그(DRY_RUN=true)를 추가해줘. DRY_RUN일 때는 실제 트랜잭션을 전송하지 않고 로그만 기록."

# 환경변수 템플릿 (.env.example)

# === Solana RPC ===

SOLANA_RPC_URL=https://mainnet.helius-rpc.com/?api-key=YOUR_KEY

SOLANA_WS_URL=wss://mainnet.helius-rpc.com/?api-key=YOUR_KEY

PRIVATE_KEY=your_base58_private_key

# === External APIs ===

RUGCHECK_API_KEY=optional_for_higher_rate_limit

TWITTER_BEARER_TOKEN=your_twitter_bearer_token

DEXSCREENER_API_URL=https://api.dexscreener.com

# === Telegram ===

TELEGRAM_BOT_TOKEN=your_telegram_bot_token

TELEGRAM_CHAT_ID=your_chat_id

# === Trading Strategy ===

BUY_AMOUNT_SOL=0.05

SLIPPAGE=0.15

PRIORITY_FEE=200000

TAKE_PROFIT_1_PCT=100

TAKE_PROFIT_1_SELL_PCT=50

TAKE_PROFIT_2_PCT=300

STOP_LOSS_PCT=30

TIME_LIMIT_MINUTES=10

MAX_POSITIONS=5

# === Safety Filter Thresholds ===

MIN_RUGCHECK_SCORE=70

MIN_SOCIAL_SCORE=40

MIN_DEV_TRUST_SCORE=50

MIN_CONCENTRATION_SCORE=60

MIN_TOTAL_SCORE=65

MAX_TOP10_HOLDER_PCT=30

# === Mode ===

DRY_RUN=true

USE_JITO=false

# 주의사항 및 리스크

- 투자 위험: 밀코인 트레이딩은 극도로 높은 위험을 수반합니다. ScienceDirect 연구에 따르면 DEX에서 매일 발행되는 토큰의 98% 이상이 사기성 특성을 보입니다.

- RPC 비용: 고성능 RPC 노드(Helius Business 등)는 월 $199 이상의 비용이 발생합니다. 무료 RPC로는 스나이핑 속도가 현저히 느립니다.

- 속도 한계: TypeScript 기반 봇은 Go/Rust 봇 대비 속도가 느립니다. 초기 학습/실험 목적으로 적합하며, 수익이 발생하면 Go/Rust로 마이그레이션을 고려하세요.

- 보안: 프라이빗 키는 절대 공유하지 마세요. 봇 전용 지갑을 별도로 생성하고, 투자 금액만 입금하세요.

- DRY_RUN 모드: 반드시 DRY_RUN=true로 충분히 테스트한 후에 실전 모드로 전환하세요.

# 참고 자료 및 링크

| 자료 | URL | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Chainstack Pump.fun 봇 가이드 | docs.chainstack.com/docs/solana-creating-a-pumpfun-bot | 가장 상세한 오픈소스 가이드 |
| chainstacklabs/pumpfun-bonkfun-bot | github.com/chainstacklabs/pumpfun-bonkfun-bot | Python 기반 오픈소스 봇 |
| RugCheck API Swagger | api.rugcheck.xyz/swagger/index.html | API 엔드포인트 문서 |
| DexScreener API Docs | docs.dexscreener.com/api/reference | 시세 데이터 API |
| SolanaTracker Risk API | docs.solanatracker.io/public-data-api/risk | 리스크 스코어 API |
| DeFade.org | defade.org | 14모듈 종합 분석 플랫폼 |
| 1fge/pump-fun-sniper-bot | github.com/1fge/pump-fun-sniper-bot | Go 기반 스나이퍼 (성능 참고) |
| Pump.fun Anchor IDL | github.com/nicoo/pump-fun-idl | Pump.fun 프로그램 IDL |

문서 끝 | 개발 진행 시 Codex에 각 Phase의 프롬프트를 순서대로 입력하세요.